２―１．本市における基本構想策定の背景

２．基本構想策定の背景と経過

本市においても高齢化が進行しており、平成17年１０月現在（国勢調査）で、高齢化率17.６％となっており、年々上昇しています。また、平成1８年３月末現在、身体障害者手帳保持者は約4千４百人で、総人口の３.５%を占めています。

本格的な高齢社会が到来する中にあって、市の活力を維持し高めていくため、高齢者や障害者をはじめとするすべての人が自由に移動でき、社会に参加できる福祉のまちづくりを推進することを目的に、平成８年３月「富田林市福祉のまちづくり重点地区整備計画」を策定しました。

その後、平成１２年１１月に交通バリアフリー法が施行され、公共公益施設が集中し、駅前広場整備を計画している近鉄富田林駅及び富田林西口駅周辺地区について、「交通バリアフリー基本構想」を策定し、公共交通事業者、道路管理者、公安委員会等の関係者が協力し、各種事業を重点的かつ一体的に推進することで、今後の高齢社会に向けたまちづくりを積極的に取り組んでいくこととしました。

また、平成18年12月にバリアフリー新法が施行されたことから、バリアフリー新法に則した基本構想としました。

２―２．策定の経過

策定にあたっては、積極的な市民参加は勿論のこと、高齢者、障害者の方々の参加も図り、利用者の視点を踏まえた計画づくりを目指しました。そのため、高齢者、障害者をはじめ、学識経験者、市民、商業関係者、公共交通事業者、道路管理者、警察など多様な委員で構成する「富田林市交通バリアフリー基本構想策定協議会」を平成17年10月5日に設置し、バリアフリー新法施行にあわせ「富田林市交通等バリアフリー基本構想推進協議会」と改称し、６回の協議会を開催するとともに、高齢者、身体障害者などの参加による第１回ワークショップ（現地点検調査）、第２回ワークショップ（意見聴取会）を実施しました。また、市民アンケート（１,１６６票配布、回収数６３４、回収率５４.４％）の実施、老人クラブ連合会、社会福祉協議会、身体障害者福祉協会への団体ヒアリングも実施し、バリアフリーに対する意見等を聴取しました。

平成１７年１０月　５日　　第１回協議会　　　　交通バリアフリー法の概要

基本構想策定の流れ

アンケート調査等の実施　など

１０月１１日　　アンケート調査票の配布

１０月２４日　　団体ヒアリングの実施

１１月　　　　　「広報とんだばやし」に第１回協議会の模様を掲載

１１月１５日　　アンケート調査票の回収締め切り

１１月１５日　　第１回ワークショップ（現地点検調査）の開催

駅、駅前広場及び主な経路の点検調査を合わせて実施

１１月２９日　　第２回協議会　　　　市の概況と各駅の状況、アンケート

調査の中間報告、団体ヒアリング

調査結果、重点整備地区と特定経路

平成１８年　１月　　　　　「広報とんだばやし」に第１回ワークショップ（現地点検調査）の模様を掲載

２月２２日　　第３回協議会　　　　アンケート調査の最終報告

重点整備地区の問題・課題

特定経路（案）

３月　　　　　交通バリアフリー基本構想報告書【基礎調査編】の作成

５月　　　　　関係事業者と特定事業内容の協議開始

６月　　　　　交通バリアフリー基本構想のホームページ開設

７月１３日　　第２回ワークショップ（意見聴取会）の開催

１０月２０日　　第４回協議会　　　　第２回ワークショップの報告

基本理念と基本方向（案）

整備方針及び整備内容（案）

１１月２４日　　第５回協議会　　　　生活関連施設・経路（案）

整備方針及び整備内容（案）

平成１９年　１月３１日　　第６回協議会　　　　今後の課題等、基本構想（原案）

２月５～１６日　基本構想（案）の意見募集

３月　　　　　基本構想の決定、公表